## Slide 1
SSAFY
관통 프로젝트
MVTI
SSAFY
관통 프로젝트
MVTI
Copyrightⓒ. Saebyeol Yu. All Rights Reserved.

## Slide 2
Contents
기술 스택
개발 로드맵
001
팀원 소개
002
프로젝트 소개
003
개발 개요
004
구현 내용
005
Q n A
프로젝트 기간
프로젝트 진행 방향
프로젝트 컨셉

## Slide 3
001
팀원 소개
Copyrightⓒ. Saebyeol Yu. All Rights Reserved.
TEAM 고소영

## Slide 4
고석환
Team 고소영
SSAFY 5기 대전 3반
Front-end 로직 및 스타일링 담당
Copyrightⓒ. Saebyeol Yu. All Rights Reserved.
1
001
팀원 소개

## Slide 5
윤소영
Team 고소영
SSAFY 5기 대전 3반
Back-End 로직 및 스타일링 담당
Copyrightⓒ. Saebyeol Yu. All Rights Reserved.
1
001
팀원 소개

## Slide 6
002
프로젝트 소개
Copyrightⓒ. Saebyeol Yu. All Rights Reserved.
TEAM 고소영

## Slide 7
프로젝트 개발 기간
2021-05-20 ~ 2021-05-27(주말 제외 총 6일)간 진행
주말을 제외한 각 날짜에 맞게 목표를 처음부터 세우고 프로젝트를 시작
오전 9시에는 오늘 무엇을 할 지
오후 17시에는 오늘 무엇을 했는지 공유하는 시간을 항상 가졌던 것 이 스케줄이 밀리지 않는 가장 큰 요인이었다 생각
Copyrightⓒ. Saebyeol Yu. All Rights Reserved.
2
002
프로젝트 소개

## Slide 8
프로젝트 진행 방향
프로젝트 시작 날에 (2021-05-20) Front-end와 Back-end로 나눠서 진행하기로 결정
Git 사용법도 익히기 위해서 하나의 repository에서 프로젝트를 진행하다 나중에 분리
server와 client를 분리하여 개발을 한 후 하나로 합치는 작업을 진행함
Copyrightⓒ. Saebyeol Yu. All Rights Reserved.
2
002
프로젝트 소개

## Slide 9
프로젝트 컨셉
개발 진행 방향 및 개발 스케쥴링과 마찬가지로 프로젝트 컨셉도 개발 첫날 (2021-05-20)에 회의를 진행함
각자 2개씩의 아이디어를 가져와서 어떤 컨셉으로 프로젝트의 방향성을 정함
총 4개의 아이디어 중 심리검사를 이용한 영화 추천 알고리즘을 구현하기로 결정
아이디어를 결정 한 후 해당 아이디어를 어떻게 구현할지에 대한 토론을 점심시간전 까지 진행
프로젝트 컨셉이 명확해서 중간에 헤매지 않았음
Copyrightⓒ. Saebyeol Yu. All Rights Reserved.
2
002
프로젝트 소개

## Slide 10
003
개발 개요
Copyrightⓒ. Saebyeol Yu. All Rights Reserved.
TEAM 고소영

## Slide 11
개발 스택
Front-End:
  HTML
  CSS
  JavaScript
  Bootstrap
  Vue.js
  Vuex
Back-End:
  Sqlite3
  Django
  DjangoRestFramework
Copyrightⓒ. Saebyeol Yu. All Rights Reserved.
3
003
개발 개요

## Slide 12
Project Start
Client & Server
Developement
Client & Server
Developement2
Back:
관리자 뷰 생성
영화 정보 큰 틀 작성
커뮤니티 큰 틀 작성
3
003
개발 개요
Day 2
Day 1
Back:
관리자 뷰 작성
영화 정보 데이터 삽입
커뮤니티 리뷰, 댓글 기능 작성
회원가입 완료
Day 3
Back:
DB 문제 해결
Client랑 연결 시도
추천 기능 큰 틀 구현
CSS 레퍼런스 조사
Front:
Vuex Router 채택
영화목록 조회, 로그인, 회원가입 구현
Front:
동적 라우팅을 이용한 리뷰작성 구현
댓글 작성 완료
action,mutation 수정
Front:
Client와 Server 연결
회원가입, 로그인 구현
Cors 문제 해결
Recommend 큰 틀 구현
05.20
05.21
05.22
개발 로드맵

## Slide 13
Finished
Basic Logic
Styling Day
Completing Project
Back:
영화 정보 DB에 저장
유저 프로필/수정/삭제
Client와 Server연결
Recommend 로직 제작
3
003
개발 개요
Day 5
Day 4
HTML, CSS, JavaScript:
- Recommend 기능 완료
- Client와 Server를 연결하면서 생기는 에러들 수정
CSS styling and Bootstrap
Day 6
HTML, CSS, JavaScript:
HTML, CSS, JavaScript 마무리
Styling 적용하면서 생기는 버그들 수정
Front:
Recommend 기능 구현 완료
Client와Server연결
Navigator 제작
Component들 정리
05.27
05.26
05.25

## Slide 14
004
구현 내용
Copyrightⓒ. Saebyeol Yu. All Rights Reserved.
TEAM 고소영

## Slide 15
Signup Form
Event시 자동으로
Login으로 이동

## Slide 16
Login Form

## Slide 17
귀여운 로고
Carousel

## Slide 18
마우스를 가져가면 커짐

## Slide 19
클릭하면 modal로
영화에 대한
정보 전달

## Slide 20
작성된 리뷰
리뷰 작성 버튼

## Slide 21
Review Form
클릭하면 리뷰 작성

## Slide 22
Collapse를 통해
간단하게 리뷰 확인 가능
방금 준 별점을
빠르게 볼 수 있음

## Slide 23
작성한 리뷰 디테일
리뷰에 달린 댓글 확인
Fix를 누르기 전까지
수정 불가

## Slide 24
수정 mode
수정mode 상태에서
Update 누르면
수정내역 반영

## Slide 25
MVTI Test 시작
Navbar를 통해
이동 가능

## Slide 26
다시 MVTI Test
MVTI 결과에 맞는 영화들을 아래에 추천

## Slide 27
다시 MVTI Test
MVTI 결과에 맞는 영화들을 아래에 추천

## Slide 28
각 MVTI결과에 맞는
영화들을 추천
Carousel

## Slide 29
Logout

## Slide 30
005
ANY QUESTIONS ?
Copyrightⓒ. Saebyeol Yu. All Rights Reserved.
TEAM 고소영